# Dicionário EAP - HydroTech

| Empresa: FHO / Defesa Civil |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto: HydroTech — Sistema de Monitoramento de Riscos de Enchentes |  |
| Dicionário de EAP |  |
| Elaborado por: Equipe HydroTech Data: 01/09/2026 | Aprovado por: Kauã Divino Versão: 2.0 |
| Número da EAP: 1.3.2 |  |
| Descrição do Produto: Módulo de software (backend em Django com Django-Q) capaz de disparar mensagens e alertas preventivos automatizados via Twilio API (WhatsApp) para os contatos cadastrados nas áreas afetadas, configurável pela Defesa Civil. O disparo via WhatsApp ocorre exclusivamente quando o sistema classifica o risco como Alto, respeitando um intervalo mínimo entre envios. |  |
| Critérios de Aceitação do Produto: Mensagens entregues com latência inferior a 5 minutos. Disparo restrito a eventos de 'risco alto'. Bloqueio de disparos duplicados dentro do intervalo mínimo configurado. Adequação e proteção de dados segundo a LGPD. |  |
| Descrição do Trabalho: Codificar a integração do backend (Python/Django) com a Twilio API. Configurar o Django-Q para gerenciar a fila assíncrona de disparos. Criar templates de notificação, testar o disparo em massa, e garantir o tratamento de falhas em caso de indisponibilidade da API externa. |  |
| Responsável: Lucas L. Pellegrinetti / Kauã Vieira |  |
| Recursos necessários / alocados: Computadores da equipe, ambiente de desenvolvimento, documentação da Twilio API, banco de dados PostgreSQL. |  |
| Riscos Identificados e respostas planejadas: - Risco (R01): Indisponibilidade da Twilio API ou atraso no processamento da fila. - Resposta: Implementar retentativas (retries) via Django-Q e monitoramento de logs de falha no código. |  |
| Orçamento: R$ 0,00 (Utilização de cotas gratuitas e tecnologias open-source na versão atual). |  |
| Datas e Duração: Data para Início: 10/08/2026 ¦ Data para Fim: 26/11/2026 ¦ Duração: 3 meses (5 Sprint) |  |
| Dependência com outras atividades: Depende da conclusão do item de Classificação Automática de Risco. |  |
| Aquisições planejadas: Nenhuma no momento atual. |  |
| Informações necessárias: Chaves de acesso da Twilio API; lista de contatos para teste; limites configuráveis de intervalo de disparo definidos pela Defesa Civil. |  |